附件

2025年3月项目经理到岗率低于60%的项目名单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市 | 项目名称 | 总包单位 | 项目经理 | 项目经理到岗率 |
| 1 | 沈阳市 | 辽宁省沈阳市新开河防洪排涝安全提升改造项目施工二标段 | 沈阳市绿化造园建设集团有限公司 | 郑\*娟 | 29.03% |
| 2 | 沈阳市 | 居住商业（世意电器地块二期） | 大连金广建设集团有限公司 | 李\*鹏 | 35.48% |
| 3 | 沈阳市 | 居住商业（中法02地块一期） | 大连金广建设集团有限公司 | 李\*鹏 | 35.48% |
| 4 | 沈阳市 | 中国刑事警察学院改扩建一期工程实验鉴定中心施工总承包 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 何\*联 | 35.48% |
| 5 | 沈阳市 | 系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目 | 辽宁昌协建设工程有限公司 | 刘\* | 41.94% |
| 6 | 沈阳市 | 《沈阳亚特重型设备制造有限公司离心球管模具及成套设备》项目-生产厂房（二期） | 沈阳亚特重型装备制造有限公司 | 张\* | 48.39% |
| 7 | 沈阳市 | 皇姑区三台子二、三号地块项目（16#、18#、19#、20#、21#楼） | 辽宁万垦建设工程有限公司 | 冷\*云 | 57.14% |
| 8 | 大连市 | 中山区港东五街、华乐街围合地块项目 | 大连弘纶建设工程有限公司 | 曲\*峰 | 0.00% |
| 9 | 抚顺市 | 沈白高铁抚顺站综合交通枢纽工程(一期) 一标段 | 中铁五局集团有限公司 | 邹\*松 | 53.90% |
| 10 | 阜新市 | 彰武县金桂园·7号（一期）二标段 | 彰武县建兴建筑工程有限公司 | 陈\* | 0.00% |
| 11 | 阜新市 | 银通中央公园二期 | 辽宁银通建筑安装有限公司 | 曾\*宇 | 40.00% |
| 12 | 阜新市 | 国网辽宁阜新供电公司调度生产综合用房建设项目 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 纪\*时 | 42.90% |
| 13 | 辽阳市 | 辽阳市燃气管网数字化改造项目 | 大连金帝建设工程有限公司 | 马\* | 19.35% |
| 14 | 辽阳市 | 辽宁省辽阳县森林火灾高风险区综合治理项目（一标段） | 辽宁恒都建筑工程有限公司 | 陈\*华 | 50.00% |
| 15 | 铁岭市 | 昌图县现代农业高新技术产业示范区基础设施建设项目 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 代\* | 0.00% |
| 16 | 铁岭市 | 铁岭县风电新能源装备制造项目一期工程 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | 李\* | 51.61% |
| 17 | 盘锦市 | 盘锦市中心医院脑血栓病治疗中心(脑血管病研究所)建设项目 | 大元建业集团股份有限公司 | 高\*月 | 12.90% |
| 18 | 盘锦市 | 盘锦市疾病预防控制中心业务用房建设项目 | 中通建工城建集团有限公司 | 杨\*强 | 19.35% |
| 19 | 盘锦市 | 申通快递盘锦电商物流分拣中心改扩建项目 | 浙江龙腾建设有限公司 | 王\* | 41.94% |
| 20 | 葫芦岛市 | 葫芦岛市隆东酒店项目 | 中建五局第一建设有限公司 | 黄\*龙 | 21.50% |
| 21 | 葫芦岛市 | 碧桂园枫璟澜庭（北A-1、南A-01） | 腾越建筑科技集团有限公司 | 孟\*亮 | 40.70% |
| 22 | 沈抚新区 | 辽宁省肿瘤医院沈抚示范区院区项目（SF-WJ-04-K地块）一期二标段 | 中建三局集团有限公司 | 尹\*刚 | 26.67% |
| 23 | 沈抚新区 | 沈抚示范区智能制造产业园项目二、三期 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 李\* | 26.67% |