


关于进一步深化建设项目联合验收
[bookmark: _GoBack]“一件事”的通知
（征求意见稿）

为全面落实《住房城乡建设部办公厅等关于深入推进建设项目联合验收“一件事”的实施意见》（建办厅〔2026〕17号）工作部署，巩固我省《辽宁省房屋建筑和市政基础设施工程联合验收管理办法》（辽住建〔2023〕58号）、《深入推进联合验收“一件事”实施方案》（辽住建〔2024〕42号）实施成果，补齐改革短板、拓展服务范围、强化数字赋能、健全监管体系，结合我省工程建设项目联合验收工作实际，现将有关事项通知如下。
一、工作目标
坚持沿用现有流程、对标国家要求、细化落地举措、提升服务质效原则，持续推行“统一申报、一表填报、一口受理、联合勘验、并行推进、信息共享、限时办结、一书通用”验收模式。在严格遵守我省联合验收办理时限、材料审查、现场核验、整改复验等既定规则基础上，拓展验收事项、规范分批验收、打通数据壁垒、创新监管方式，全面实现联合验收标准化、数字化、便利化。
2026年10月底前，全面实现建设工程联合验收“一窗受理”、“联合勘验”、“一网通办”；2027年6月底前，推动实现建设项目联合验收数据跨部门、跨层级高效共享与实时回流，协同推进审批服务、事中事后监管，探索智慧监管、无感监管。
二、适用范围
建设项目联合验收“一件事”适用于取得建筑工程施工许可证的新建、改建（含装饰装修）、扩建房屋建筑工程和市政基础设施工程，联合验收事项包括：
1.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案（建设工程竣工验收备案）；
2.建设工程消防验收（备案）；
3.规划核实和土地核验；
4.人防工程竣工验收备案；
5.建设工程档案验收；
6.公众聚集场所投入使用或营业前消防安全检查。
各地可结合实际，将其他验收事项纳入联合验收。
三、主要任务
（一）优化“一窗受理”服务。各地住房城乡建设部门要会同自然资源、人防、数据管理、消防救援等部门推动建设项目联合验收“一窗受理”，依托工程建设项目审批管理系统（以下简称审批系统）建立、完善建设项目联合验收“一件事”专区，实现联合验收与竣工验收备案同步申请、材料上传、进度查询、文书下载全流程线上办理。通过审批系统加强对建设项目联合验收“一件事”从申报到办结全过程的监督管理，推动同一事项无差别受理、同标准办理，整治“体外循环”和“隐性审批”。
（二）探索“一张表单”管理。各地要探索将建设项目联合验收事项纳入“一张表单”管理，优化完善信息填写、核验等功能，按照自愿申请的原则，指导建设单位根据需求灵活选择验收事项，系统自动组合为个性化的“一张表单”，自动获取系统数据并填充申请表单。各地要梳理本地区建设项目联合验收“一件事”涉及政务服务事项申请条件、申请材料等要素，制定公开办事指南。
（三）健全联合勘验机制。各地要建立住房城乡建设部门牵头，自然资源、人防、消防救援等部门共同参与的联合勘验机制。正式受理项目申请后，各部门原则上统一时间、统一人员开展一次性联合现场勘验；因专业分工确无法共同到场的，须在规定时限内单独开展现场查验，并及时反馈勘验意见，不得拖延验收进度。联合勘验结束后，牵头部门汇总各部门专项验收意见，一次性书面（线上）告知建设单位整体验收结论。验收未通过的，明确未达标事项、整改依据、整改标准；建设单位完成整改后，仅针对不合格事项申请专项复验，属于竣工验收备案法定要件的事项复验合格，即可同步办结竣工验收备案；全部申请的联合验收事项经复验合格，方可视为联合验收整体通过。但公众聚集场所投入使用或营业前消防安全检查未通过，不影响竣工验收备案办结，但不视为全部联合验收事项通过。
（四）有序推行分批验收。各地住房城乡建设部门可根据项目实际，牵头对纳入重点投资项目清单、急需投产使用的建设项目，在严守工程安全底线前提下，探索推行分批验收。验收范围以建设工程规划许可证、建设工程施工许可证中载明的可满足工程整体安全和独立使用功能的单位工程为最小单位。申请分批验收的单位工程，应已通过建设单位组织的工程质量竣工验收，并符合规划、消防、档案等专项验收相关要求。涉及人防工程的，应确保人防工程整体完整性，并具备独立的竣工验收条件。分期建设的最后一期验收时，须完成整体规划核实与土地核验。
（五）推行备案电子证照。全省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案实行电子证照（格式见附件，供各地参考），电子证照与纸质证照具有同等法律效力。实行联合验收与竣工验收备案一次性申请，分批次办结，竣工验收备案要件从平台自动提取，工程质量监督依照规定上传平台。联合验收通过出具意见后，无需建设主体另行申请，竣工验收备案同步完成，审批系统自动生成竣工验收备案表电子证照。各地要加强系统对接和数据共享，保证建设主体能够通过系统共享各类行政审批信息或者政务服务信息，确保电子证照生成及时、信息准确、查询便捷，实现“验收即备案、备案即拿证”，切实提升工程建设项目政务服务效能。建设单位可自行下载、打印和使用电子证照，各级主管部门原则上不再制作和发放纸质版竣工验收备案表。
（六）深化数据互联互通。各地要按照住房城乡建设部编制的联合验收申请表、限期整改通知单、联合验收结果通知书、分批验收结论单等电子文件标准，同步完善系统功能，实现上述电子文书的规范生成与流转。深化数据共享应用，实现线上线下收件、流程有效交互，数据自动流转。通过信息共享和电子证照应用，落实政府部门核发的材料免于提交、能够通过数据共享核验的事项免于提交证明材料、能够提供电子证照的免于提交实体证照，实现申请材料免于提交率、表单字段预填率达到40%以上。在审批系统内共享建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、特殊建设工程消防设计审查意见书、建筑工程施工许可证、工程质量监督报告、联合验收意见等信息，有效提升建设项目竣工手续办理便捷性。
（七）加强事中事后监管。各地有关部门要加强对纳入联合验收项目的事中事后监管，督促建设、勘察、设计、施工、监理五方主体严格落实工程质量、安全生产主体责任。鼓励有条件的地区在保证安全的前提下，探索运用物联网、视频AI分析、卫星遥感等技术手段，对验收合格区域的使用情况、整改落实情况进行动态监测，逐步实现智慧监管、无感监管。对实行分批验收的项目，要加强对未验收区域的施工安全监管，确保与投用区域安全隔离。对已完成竣工验收备案，但公众聚集场所投入使用或营业前消防安全检查尚未通过的项目，要督促建设单位不得未经许可擅自投入营业使用。
四、组织保障
（一）强化组织领导。各地有关部门要充分认识深化建设项目联合验收“一件事”是进一步优化政务服务、提升行政效能、优化营商环境的重要抓手，要切实加强组织领导，明确责任分工，确保联合验收各项工作顺利推进、落地见效。要建立健全协调沟通机制，适时召开联席会议，研究解决联合验收工作中遇到的问题和困难。
（二）加强协同配合。各地有关部门要树立大局意识和服务意识，密切配合，高效推进联合验收工作。在联合验收过程中，要严格按照各自职责和验收标准开展工作，不得推诿扯皮、拖延验收时间。要加强信息共享，通过审批系统实现数据互联互通，避免建设单位重复提交材料。
（三）优化服务质量。各地有关部门要加强对建设单位的业务指导和服务，主动告知联合验收的条件、流程、申报材料等内容，帮助建设单位做好验收前的准备工作。各地可根据工作实际推行容缺受理、告知承诺办理等制度，对基本条件具备、主要申报材料齐全且符合法定形式，但次要条件或申请材料欠缺的建设项目，可先予受理，待建设单位在规定时间内补齐补正材料后，再出具验收意见。
（四）加强宣传引导。各地有关部门要充分利用报纸、广播、电视、网络等渠道，做好政策解读、宣传等工作，提高企业和群众对建设项目联合验收“一件事”改革政策、办理渠道的知晓度，引导建设单位多用多试业务系统，推动联合验收业务流程和系统功能不断优化完善。积极总结提炼工作亮点和特色做法，形成典型案例材料，在全省复制推广。


附件：
竣工验收备案表电子证照格式

一、幅面要求
竣工验收备案表电子证照为单页形式，正面幅面尺寸为297mm（宽）*210mm（高）。
二、电子证样式
竣工验收备案表电子证照展示基本内容包含：证书底纹、证书名称、编号、许可结论、许可内容、查询二维码、发证机关（印章）、发证日期。
[image: ]上述内容分左右两列排版，其版式文件样式见图。
备案表底色为白色，四周空白边距为4mm。
证书文字均为黑色，照面内容在左右两个矩形框内排版，左侧矩形框宽126mm，高186mm，左上角距页面左边缘17mm，距页面上边缘12mm。
证书名称字型为宋体，“房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案”字号为20pt，加粗。
“编号：”字型为宋体，字号为11pt。
许可结论固定为“工程竣工验收备案文件已收讫”，字型为宋体，字号为13pt，加粗。
右侧许可内容为表格填写，备注格高度为48mm，其他表格高度均为11mm。
二维码位于证书边框内左下角，尺寸为25mm*25mm。
发证机关及日期：宽度为50mm，高度为10mm，垂直居中对齐，字型为宋体，字号为12pt。
许可证印章尺寸为40mm*40mm。
实体竣工验收备案表按照先生成电子证照再套打的方式生成，套打时不打印电子印章，打印到A4纸上，再进行加盖实物印章。
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